СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 46 «Устранение дефектов ограждения завода в районе мартена-2 и нефтехранилища».

В Титуле капитальных ремонтов  запланировано 3 500 тыс.руб.

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |
| --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Технопромммонтаж» г. Златоуст ИНН 7404070084 | ООО «Компания «Перспектива» г. Златоуст ИНН 7404052092 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 2 953 000,00 руб. без НДС Снижение на 7 000,00 руб. без НДС. НДС не предусмотрен Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. | 2 945 000,00 руб. без НДС Снижение на 41 000,00 руб. без НДС. НДС не предусмотрен Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 2. | Срок выполнения работ | 60 календарных дней | 60 календарных дней |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 1 год | 1 год |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | Договор подряда на выполнение работ по устранению дефектов ограждения завода в районе мартена-2 и нефтехранилища. Длина ограждения 188 м. Состав работ: - выравнивание ж/б панелей ограждения (2500х150х3000, вес 1,42т) в вертикальное положение с помощью домкратов и лебедок – 50шт. - укладка фундаментов ограждения стаканного типа (ФО-2, вес 0,63т) – 4шт. - копание ям вручную при выравнивании ж/б панелей ограждения глубиной до 1м – 46 куб.м. - обратная засыпка грунтом пазух ям вручную – 21 куб.м. - разработка грунта вручную – 21 куб.м. - установка ж/б оград из панелей длиной 2,5м (ПО-2, 2500х150х3000, вес 1,42т) –3шт. - демонтаж металлического ограждения из арматурной стали (А-III) диаметром 16мм – 0,21т - установка металлического ограждения из равнополочного уголка 56мм (14п/м) и арматурной стали (А-III) диаметром 16мм (25п/м) – 1шт. - установка на металлическое ограждения СББ «Егоза» - 8п/м - устройство подстилающих слоев щебеночных (фракция 20-40) – 7куб.м. - монтаж, демонтаж деревянной опалубки – 100кв.м. - изготовление и монтаж арматурного каркаса (арматурная сталь А3, диаметр 12мм) – 0,91т - укладка бетонной смеси (В22,5) – 26 куб.м. - демонтаж ж/б панелей ограждения (6000х2000х140) – 8шт - демонтаж ж/б столбов высотой 4200 (300х300) – 7шт - демонтаж металлического каркаса ограждения из равнополочного уголка 56мм – 100п/м - демонтаж металлического ограждения из листовой стали (толщиной 3мм) – 48 кв.м. - бурение ям глубиной до 2м (диаметр 300мм) механизированным способом – 14шт. - установка металлических столбов высотой 5м (труба диаметром 159) с погружением в бетонное основание – 14 шт. - заливка ям бетонной смесью вручную – 2куб.м. - изготовление и монтаж бетонного каркаса из профильной трубы (60х40х5) – 231п/м - устройство ограждения из металлического листа (толщина 3мм) – 135кв.м. - изготовление и монтаж металлического каркаса из равнополочного уголка 56мм (15п/м) и арматурной стали (А-III) диаметром 16мм (135п/м) – 1шт. - огрунтовка металлических поверхностей за один раз – 270кв.м. - окраска металлических огрунтованных поверхностей химстойкой-антикоррозионной краской – 270кв.м. Машины, механизмы и материалы подрядчика. Подрядчик до начала работ после заключения договора предоставляет заказчику заверенные копии договоров субподряда с иными организациями на выполнение работ, копии трудовых договоров с работниками либо копии договоров ГПХ (гражданско-правового характера) между физическими лицами и подрядчиком. Договор подряда и ГПХ должны быть заключены на срок не менее чем на срок выполнения работ по договору подряда. |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца - подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений |