СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 3 «Замена подземного трубопровода питьевой воды».

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗАО «Спецстрой-2» г. Челябинск ИНН 7450002378 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 815 000,00 руб. без НДС Предоплата 30%, оплата выполненных работ не позднее 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ с погашением ранее выданного аванса. Работы производятся в грунтах не выше IV категории. При обнаружении в месте производства работ условий, не позволяющих выполнить прокладку трубопровода методом горизонтально направленного бурения, заказчик компенсирует фактически понесенные затраты подрядчика. |
| 2. | Срок выполнения работ | 1 месяц с момента открытия ордера на производство земляных работ и поступления авансового платежа. |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | нет данных |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | - Договор подряда на выполнение работ по замене подземного трубопровода питьевой воды. - Подземный трубопровод питьевой воды проходит от колодца ВК-1 (находится за территорией ООО «ЗМЗ» по ул. Генераторная) до вводной задвижки (находится в здании ЦЗЛ ООО «ЗМЗ»). Участок трубопровода проходит под трамвайными путями и дорожным полотном. Необходимо заменить существующий трубопровод на полиэтиленовую трубу диаметром 75мм. - Существующий трубопровод: - - материал трубопровода сталь - - диаметр трубопровода 100мм - - протяженность трубопровода 80м - - глубина заложения трубопровода 2,5-3,0м - Работы выполняются на территории Златоустовского городского округа (от колодца ВК-1 до периметрального ограждения ООО «ЗМЗ») и ООО «ЗМЗ» (от периметрального ограждения до вводной задвижки в здании ЦЗЛ). - В коммерческом предложении необходимо указать технологию производства работ. - До начала работ подрядчик должен разработать и согласовать с заказчиком проект производства работ (ППР). - Состав и объем работ должны быть уточнены до начала работ, согласованы с заказчиком. Машины, механизмы, материалы для выполнения работ подрядчика. Оформление разрешительной документации на проведение работ на территории Златоустовского городского округа осуществляет подрядчик. После проведения земляных работ подрядчик обязан восстановить нарушенное благоустройство (дорожное покрытие). По окончании работ подрядчик проводит все требуемые пусконаладочные работы, согласования и приемо-сдаточные работы с оформлением соответствующих документов, позволяющих приступить к эксплуатации трубопровода. Подрядчик до начала работ после заключения договора предоставляет заказчику заверенные копии договоров субподряда с иными организациями на выполнение работ, копии трудовых договоров с работниками либо копии договоров ГПХ (гражданско-правового характера) между физическими лицами и подрядчиком. Договор подряда и ГПХ должны быть заключены на срок не менее чем на срок выполнения работ по договору подряда. |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца - при выполнении строительно-монтажных работ подрядчик обязан соблюдать действующие на территории Челябинской области административные требования в области строительства и требования охраны труда |