СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 70 «Замена стеновых панелей ЭСПЦ-2».

Прием улучшенных предложений. Предложения принимаются до 23 августа 2022 г.

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «УралТехПром» г. Челябинск ИНН 7448173619 | ООО «ЭнергоМеталлургМонтаж» г. Челябинск ИНН 7448129458 | ООО «Компания «Перспектива» г. Златоуст ИНН 7404052092 | ООО «Технопроммонтаж» г. Златоуст ИНН 7404070084 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 29 384 209,97 руб. без НДС. Предоплата 70% от стоимости материалов, 30% от стоимости материалов по готовности материалов, далее закрытие по факту выполненных работ по этапам. | 58 437 350,00 руб. без НДС Предоплата 30%, зачет аванса ежемесячно пропорционально стоимости выполненных работ, отсрочка платежа 30 календарных дней. | 85 000 000,00 руб. без НДС НДС не предусмотрен. Предоплата 50%, ежемесячно по фактически выполненным объемам, окончательный расчет в течение 30 дней после подписания акта КС-2, справки КС-3 и выставления счета-фактуры. | 80 000 000,00 руб. без НДС НДС не предусмотрен. Предоплата 50%, далее помесячно от факта выполнения, окончательная оплата в течение 30 дней после подписания акта КС-2, справки КС-3 и выставления счета-фактуры. |
| 2. | Срок выполнения работ | 2 месяца после передачи площадки согласно графика выполнения работ. | Август 2022г.-декабрь 2022г. при условии поступления на р/счет подрядчика авансового платежа. | 90 календарных дней. | 100 календарных дней. |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 60 месяцев | 60 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | - Договор подряда на выполнение полного комплекса работ по монтажу стенового ограждения электросталеплавильного цеха № 2 по осям А.Д из панелей типа «сэндвич» по чертежам Ч-90500-АС1, Ч-90500-КМ1. - Вышеуказанные чертежи предоставляются по требованию участника конкурса. Машины и механизмы подрядчика. Материалы предоставляет подрядчик. Выбор производителя сэндвич панелей согласовать с заказчиком и ОАО «Челябгипромез». Энергоресурсы (кислород, техническая вода, электроэнергия) предоставляет заказчик. Состав работ: - выполнение комплекса работ по монтажу стеновых сэндвич панелей, фасонных и крепежных элементов, сопутствующих материалов, монтаж окон, щитов и ворот, а также иных работ, которые хотя и прямо не указаны в настоящей информационной карте, но необходимы для безопасного и качественного выполнения всех основных работ на территории площадки строительства ЭСПЦ-2 - в соответствии с утвержденным проектом, утвержденной заказчиком рабочей документацией, подрядчик обязан выполнить следующие основные виды работ: - входной контроль рабочей документации - разработка альбомов технических решений для поэлементной сборки стеновых сэндвич панелей от завода-изготовителя со спецификацией раскладки стеновых сэндвич панелей, фасонных элементов, крепежных материалов, уплотнительных лент, герметиков и сопутствующих материалов - заводское изготовление стеновых сэндвич панелей, фасонных и крепежных элементов (возможно изготовление по месту), сопутствующих материалов - доставка стеновых сэндвич панелей, фасонных и крепежных элементов, сопутствующих материалов на объект, погрузка-выгрузка - монтаж стеновых сэндвич панелей, , фасонных и крепежных элементов, сопутствующих материалов - монтаж окон, щитов, ворот - подготовка и сдача исполнительной документации в соответствии с РД - подрядчик обязан обеспечить производство работ в соответствии с проектной документацией, заключение договоров субподряда на строительство (при необходимости), оформление разрешений и допусков на производство работ, организацию поставки оборудования, конструкций, материалов и готовых изделий - перед началом строительно-монтажных работ подрядчик разрабатывает проект производства работ и согласовывает его с заказчиком - выполнение строительно-монтажных работ и их предъявление к приемке осуществляется в соответствии с требованиями СП и ГОСТов и другой нормативно-технической документации - при проведении контроля качества выполняемых работ и приемки выполненных работ подрядчик должен руководствоваться требованиями СП70.13330.2012, СП 28.13330.2017, Сп72.13330.2016., ГОСТ32603-2012, Сп16.13330.2011, СП48.13330.2019, ГОСТ23118-2012, ГОСТ2246-70, ГОСТ9.402-2004, ГОСТ103-2006, ГОСТ17918-80, ГОСТ9573-2012, а также других нормативных документов по согласованию с заказчиком - для каждого вида строительно-монтажных работ должен быть определен основной метод промежуточной приемки выполненных работ, который должен включать в себя - визуальный осмотр и проведение необходимых инструментальных замеров выполненных работ на предмет их соответствия требований проектной документации и действующим стандартам отрасли - проверку наличия сертификатов и паспортов на материалы, готовые изделия и конструкции, прилагаемые к каждой партии материалов и конструкций; материалы и узлы, принятые на основе сертификата соответствия, должны пройти входной контроль в соответствии с действующими нормативными требованиями - составление актов освидетельствования скрытых работ, в том числе, актов освидетельствования ответственных конструкций по формам, указанным в приказе Ростехнадзора от 26.12.2006 №1128 в 3-х экземплярах (для работ и конструктивных элементов, которые полностью или частично будут скрыты при последующих работах), согласно перечню работ, подлежащих освидетельствованию - продукция должна соответствовать действующим на территории РФ санитарным нормам и правилам; вся продукция должна сопровождаться паспортами (документами) качества на поставляемый товар и сертификатами соответствия, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством РФ - - основная конфигурация и размеры по чертежам Ч-90500-АС1, Ч-90500-КМ1. |  |  |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик на момент начала выполнения работ должен иметь все необходимые разрешения, требуемые для производства строительных работ, в том числе на опасных производственных объектах - при выполнении работ по строительству подрядчик должен руководствоваться нормативно-техническими документами, обязательными при выполнении работ по строительству - подрядчик гарантирует соответствие поставляемой продукции всем обязательным требованиям, предъявляемым к качеству, таре (упаковке) и маркировке данной категории товаров, содержащихся в договоре - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца; при необходимости членство СРО либо лицензия Ростехнадзора на соответствующие настоящей информационной карте виды работ |  |  |  |