СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 76 «Текущий ремонт металлоконструкций кранов».

Прием улучшенных предложений. Предложения принимаются до 11 октября  2022г.

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Горизонт» г. Златоуст ИНН 7404067620 | ООО «Компания «Перспектива» г. Златоуст ИНН 740401001 | ООО «Технопроммонтаж» г. Златоуст ИНН 7404070084 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 1 370 000,00 руб. без НДС НДС не предусмотрен. Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. | 1 150 000,00 руб. без НДС Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. | 1 640 000,00 руб. без НДС Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 2. | Срок выполнения работ | 40 календарных дней | 32 календарных дня | 40 календарных дней |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 1 год | 1 год | 1 год |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | Договор подряда на проведение работ по текущему ремонту металлоконструкций кранов. Rранs № 15, 16 термокалибровочного цеха. Состав работ (по каждому крану): - демонтаж, монтаж ходового колеса – 0,8т - ремонт металлоконструкций кармана концевой балки - разделка зон трещин под сварку-3м - демонтаж накладки из листового проката толщиной 10мм-15кг - изготовление накладки из листового проката толщиной 10мм-15кг - монтаж накладки из листового проката толщиной 10мм-15кг - заварка трещин и крепление накладки электросваркой-3м - обработка сварных швов, снятие напряжений - оформление паспорта на ремонт Краны № 1, 6 термокалибровочного цеха. Состав работ (по каждому крану): - разделка зон трещин под сварку-до 1м - заварка трещин электросваркой-до 1м - обработка сварных швов, снятие напряжений-до 1м - покраска сварных швов грунт эмалью-до 0,2кв.м. - оформление паспорта на ремонт Краны № 40, 42, 46 молотового цеха. Состав работ (по каждому крану): - разделка зон трещин под сварку-до 1м - заварка трещин электросваркой-до 1м - обработка сварных швов, снятие напряжений-до 1м - покраска сварных швов грунт эмалью-до 0,2кв.м. - оформление паспорта на ремонт Материалы, машины и механизмы подрядчика. Подрядчик до начала работ после заключения договора предоставляет заказчику заверенные копии договоров субподряда с иными организациями на выполнение работ, копии трудовых договоров с работниками либо копии договоров ГПХ (гражданско-правового характера) между физическими лицами и подрядчиком. Договор подряда и ГПХ должны быть заключены на срок не менее чем на срок выполнения работ по договору подряда. |  |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий свидетельства и удостоверения установленного образца - подрядчик обеспечивает необходимое качество выполнения работ - подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений |  |  |