СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 14 «Подготовка и замена подкрановых рельс».

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Технопроммонтаж» г. Златоуст ИНН 7404070084 | ООО «Компания «Перспектива» г. Златоуст ИНН 7404052092 | ООО «Горизонт» г. Златоуст ИНН 7404067620 | ООО «СК Магистраль» г. Челябинск ИНН 7460010441 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | Прокатный № 3 – 4 440 000,00 руб. без НДС Прокатный № 1 – 1 850 000,00 руб. без НДС ТКЦ – 1 000 000,00 руб. без НДС ЭСПЦ № 2 – 3 800 000,00 руб. без НДС Итого 10 750 000,00 руб. без НДС Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. | Прокатный № 3 – 3 650 000,00 руб. без НДС Прокатный № 1 – 1 800 000,00 руб. без НДС ТКЦ – 1 050 000,00 руб. без НДС ЭСПЦ № 2 – 3 350 000,00 руб. без НДС Итого 9 850 000,00 руб. без НДС Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. | Прокатный № 3 – 4 500 000,00 руб. без НДС ТКЦ – 1 250 000,00 руб. без НДС ЭСПЦ № 2 – 4 050 000,00 руб. без НДС Итого 9 800 000,00 руб. без НДС. Прокатный-1 не расценен. Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. | Прокатный № 3 – 3 800 000,00 руб. без НДС Прокатный № 1 – 1 890 000,00 руб. без НДС ТКЦ – 1 000 000,00 руб. без НДС ЭСПЦ № 2 – 3 300 000,00 руб. без НДС Итого 9 990 000,00 руб. без НДС Предоплата 40%, окончательный расчет в течение 10 дней с момента подписания актов выполненных работ (по каждому объекту). |
| 2. | Срок выполнения работ | 90 дней | Март-май согласно графику | Март-май | Март-май |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 14 месяцев |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | Договор подряда на выполнение работ по подготовке и замене подкрановых рельс в пролете адъюстажа прокатного цеха № 3. Состав работ: - подготовительные работы (сверление отверстий в шейках крановых рельс и в соединительных пластинах d=25мм) – 340шт. - очистка металлоконструкций подкрановых балок и троллей от пыли и грязи – 60 кв.м. - демонтаж мелких металлоконструкций крепления рельс – 2,8т - демонтаж изношенных подкрановых рельс КР-80 – 624м - монтаж новых подкрановых рельс КР-80 – 624м - монтаж мелких металлоконструкций крепления рельс – 2,8т - рихтовка подкрановых рельс – 624м. Машины и механизмы подрядчика. Материалы предоставляет заказчик. Договор подряда на выполнение работ по замене подкрановых рельс, троллей и рихтовке кранового пути травильного отделения № 2. Состав работ: - демонтаж подкрановых путей по металлическим подкрановым балкам – 113м - монтаж подкрановых путей по металлическим подкрановым балкам – 113м - монтаж конструкций для крепления внутри зданий и сооружений массой до 0,1т – 2,6т - рихтовка подкрановых балок – 1 узел - устранение трещин при толщине металла до 16мм – 60м - погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках (конструкции металлические) – 3,2т - перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 10км – 3,2т - демонтаж троллей – 1,02т - монтаж троллей – 1,02т - монтаж конструкций для крепления внутри зданий и сооружений массой до 0,005т – 22шт. Машины и механизмы подрядчика. Материалы предоставляет заказчик. Договор подряда на выполнение работ по замене подкрановых рельс и крановых троллей во вспомогательном пролете ЭСПЦ № 2. Состав работ: - сверловка рельс КР-70 под межстыковую планку КР-70 - очистка металлоконструкций кранового пути и тормозного настила проходной галереи ряда А-Б в осях 1-27 от пыли и грязи - демонтаж изношенных подкрановых рельс КР-70 с конструкциями для крепления рельс – 312м - демонтаж крановых троллей - 470м - восстановление болтового соединения подкрановых балок между собой болтами М20х90 – 100шт. - восстановление крепления тормозного настила проходной галереи по ряду А в осях 5-6 из угловой равнополочной стали, швеллера, листового проката с применением электродуговй сварки (толщина металла 8мм, длина сварочного шва 4000мм) - монтаж крановых троллей, материал угловая равнополочная сталь – 470м - монтаж новых подкрановых рельс КР-70 с конструкциями для крепления рельс – 312м Машины и механизмы подрядчика. Материалы предоставляет заказчик. Договор подряда на выполнение работ по замене подкрановых рельс пролета нагревательных колодцев прокатного цеха № 1. Состав работ: - замена рельс КР-100 (ряд 1-П в осях 1-34) – 250м - промежуточные крепления, восстановление сварочных швов (ряд 1-П в осях 1-34) – 14м - замена болтовых соединений (болт М24х80) – 260шт. - опорные элементы направляющих, восстановление сварочных швов (ряд 1-П в осях 1-2, 3-4, 5-6, 7-8) – 15м Машины и механизмы заказчика. Материалы предоставляет заказчик. |  |  |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения работ - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, установленные свидетельства и удостоверения - подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию: исполнительные чертежи о соответствии выполненных работ этим чертежам, необходимые акты, протоколы замеров, испытаний - подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений |  |  |  |