СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 18 «Рихтовка и обтяжка подкрановых рельс в пролете ОЗО прокатного цеха № 3».

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Технопроммонтаж» г. Златоуст ИНН 7404070084 | ООО «Компания «Перспектива» г. Златоуст ИНН 7404052092 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 410 000,00 руб. без НДС Снижение на 40 000,00 руб. без НДС Оплата в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. | 395 000,00 руб. без НДС Снижения не было. Оплата в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 2. | Срок выполнения работ | 14 дней | 10 календарных дней |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 12 месяцев | 12 месяцев |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | Договор подряда на выполнение работ по рихтовке и обтяжке подкрановых рельс в пролете ОЗО прокатного цеха № 3. Состав работ: - очистка металлоконструкций подкрановых балок от грязи и пыли – 55кв.м. - демонтаж мелких металлоконструкций крепления рельс – 0,05т - монтаж мелких металлоконструкций крепления рельс – 0,05т - рихтовка и обтяжка подкрановых рельс КР-80 – 576м - ремонт металлоконструкций стационарного тупика – 1 ед. |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения работ - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, установленные свидетельства и удостоверения - подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию: исполнительные чертежи о соответствии выполненных работ этим чертежам, необходимые акты, протоколы замеров, испытаний - подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений |  |