СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ  ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 89 «Капитальный ремонт склада № 5 «Спецодежда».

Прием улучшенных предложений. Предложения принимаются до 19 декабря 2023г.

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Юнитек» г. Челябинск ИНН 7453287259 | ООО «Уралстройсервис» г. Челябинск ИНН 7448214819 | ООО «УралЗлатСтрой» г. Златоуст ИНН 7404063979 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 5 958 333,33 руб. без НДС. Предоплата 50% в течение 30 календарных дней с момента подписания договора, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ. | 6 083 333,33 руб. без НДС. Предоплата 50% в течение 30 календарных дней с момента подписания договора, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ. | 5 500 000,00 руб. без НДС. Предоплата 50% в течение 30 календарных дней с момента подписания договора, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ, с возможностью досрочного завершения работ. |
| 2. | Срок выполнения работ | 90 рабочих дней | 95 рабочих дней | 65 рабочих дней |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 2 года | 1,5 года | 2,5 года |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | - Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту помещения склада № 5 «Спецодежда». Площадь склада 360кв.м. - Состав работ: - – демонтаж перегородок (стены) из шлакоблока – 251 кв.м. - – демонтаж настила из металлических конструкций – 12,5кв.м. - – устройство проемов в стене из шлакоблока (толщина стены 500мм, 1,6х3) – 2шт. - – устройство перегородки из шлакоблока толщиной 200мм (электрощитовая) – 29 кв.м. - – установка противопожарной двери 1000х2100мм – 1шт. - – заделка оконных проемов, штукатурка, окраска – 15 кв.м. - – штукатурка стен/колонн, окраска – 490кв.м. - – обшивка металлических балок листами ГВЛ на 2 слоя, шпаклевка, покраска (огнезащита) – 33кв.м. - – шпаклевка потолка, окраска – 360кв.м. - – устройство приямка в полах, бетонирование Н-500мм (2300х2300) – 1шт. - – щебеночная подготовка пола до Н-150мм – 360кв.м. - – гидроизоляция пола – 360кв.м. - – устройство бетонного пола (топпинг) – 360кв.м. - – устройство подъемного механизма грузоподъемность 2т (платформа 2000х2000, высота подъема 1500мм) – 1шт. - – устройство подъемных автоматических ворот (1500х2000) – 1шт. - – перенос канализационного стояка – 20м - – перенос трубы ГВХС (заменить на полипропиленовые трубы Ду-20мм) – 40м - - грунтовка, окраска труб отопления Ду-50мм – 60м - – замена освещения, электроснабжения – 360кв.м. - – установка противопожарной двери 1600х2200мм – 1шт. - – расширение дверного проема в осях В/5-6 размером 1600х2200мм – 1шт. - установка входной двери металлической в осях В/5-6 размером 1600х2200мм – 1шт. - вывоз мусора – 46куб.м. - устройство подъездных путей – 6кв.м.: демонтаж бордюров – 6пог.м снятие чернозёма – 2,5куб.м. подготовка щебеночного основания – 1куб.м. устройство бордюров – 5м.п. устройство бетонного покрытия с армированием – 1,5куб.м. Материалы, машины и механизмы (в том числе самосвал и автокран) подрядчика. |  |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца - подрядчик размещает свои складские помещения на территории проведения работ - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ - - подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений |  |  |