СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 21 «Капитальный ремонт трубопровода внешних сетей печной воды».

Прием улучшенных предложений до 26 марта 2024г.

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Компания «Перспектива» г. Златоуст ИНН 7404052092 | ООО «Технопроммонтаж» г. Златоуст ИНН 7404070084 | ЗАО «Спецстрой-2» г. Челябинск ИНН 7450002378 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 29 980 000,00 руб. без НДС Предоплата 50%, далее ежемесячно по фактически выполненным объемам, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. | 28 369 000,00 руб. без НДС Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. | 31 329 334,86 руб. без НДС Предоплата 40%, приемка и оплата работ ежемесячно в течение 30 календарных дней с момента подписания промежуточных или итоговых актов выполненных работ с удержанием 40% от стоимости оплачиваемых работ в счет погашения аванса. |
| 2. | Срок выполнения работ | Апрель-июль 2024г. | Апрель-июль 2024г. | Начало работ 01.04.2024г, окончание -31.10.2024г. при условии своевременного поступления предоплаты и оформления разрешительных документов на производство работ. |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 12 месяцев | 36 месяцев | 36 месяцев |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | Договор подряда на капитальный ремонт трубопровода внешних сетей печной воды. 1.Выполнить монтаж (2 очередь строительства) одной ветки (нижней) водовода технической воды Ду-600мм с ответвлением в районе подстанции ЗМЗ-6 (с выравниванием грунта, установкой опор, запорной арматуры и т.д. согласно проекту 01.2023-НВ2, 01.2023-КМ2, 01.2023-КЖ2). - 1.1. произвести врезки в существующие водоводы технической воды Ду-500мм, Ду-600мм –1шт. - 1.2. произвести демонтаж-монтаж двух ниток действующего напорного трубопровода Ду-273мм фекальной канализации станции перекачки стана 350/500 на вновь устанавливаемые опоры с врезкой в существующие трубопроводы. - 2. Установить ж/б фундаменты под 3 очередь строительства согласно проекту 01.2023-НВ3, 01.2023-КМ3, 01.2023-КЖ3. - 3. Разработать проект 4 очереди строительства - замена трубопровода внешних сетей печной воды Ду-600мм от коллектора ВНСт № 7 до опоры № 27 с врезкой в действующий трубопровод Ду-600мм. - 4. Стоимость работ по пунктам 1,2,3 рассчитать отдельно. - 5. Характеристики водовода технической воды: - - рабочее давление до 6 кгс/см2, - - средний часовой расход воды 2200м3. - 6. Договором предусматривается возможность использования заводского кислорода (в баллонах) и электроэнергии. - Материалы, машины и механизмы подрядчика. - Входной контроль качества осуществляется силами строительно-монтажной организации. Не допускается использование материалов с технологическими дефектами. - При выполнении работ по разработке проектной документации и выполнении строительно-монтажных работ соблюдать действующие на территории Челябинской области административные требования в области строительства и требования охраны труда. - После завершения работ провести все требуемые пусконаладочные работы, согласования и приемо-сдаточные работы с оформлением соответствующих документов, позволяющих приступить к эксплуатации трубопроводов. |  |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения работ - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, установленные свидетельства и удостоверения на право выполнения соответствующих работ - подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений |  |  |