СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 33 «Замена подкрановых рельс и крановых троллей разливочного (литейного) пролета ЭСПЦ № 2».

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Технопроммонтаж» г. Златоуст ИНН 7404070084 | ООО «Компания «Перспектива» г. Златоуст ИНН 7404052092 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 3 150 000,00 руб. без НДС Снижение на 1 000 000,00 руб. без НДС Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. | 4 800 000,00 руб. без НДС Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 2. | Срок выполнения работ | Технологическое окно в период с апреля по август 2024г. | август 2024г. |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 12 месяцев | 60 месяцев |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | Договор подряда на выполнение работ по замене подкрановых рельс и крановых троллей разливочного (литейного) пролета электросталеплавильного цеха № 2. Состав работ: - сверловка рельс КР-70 под межстыковую планку КР-70 - очистка металлоконструкций кранового пути и тормозного настила проходной галереи ряда Б-В в осях 1-27 от пыли и грязи - демонтаж изношенных подкрановых рельс КР-70 с конструкциями для крепления рельс – 156м - демонтаж крановых троллей – 470м - восстановление болтового соединения подкрановых балок между собой болтами М20х140 – 100шт. - восстановление болтового крепления нижних поясов подкрановых балок к колоннам (установка оборванных гаек и болтов М22х150) ряд Б – 100шт. - восстановление болтового крепления верхних поясов подкрановых балок к колоннам (установка оборванных гаек и болтов М22х90) ряд Б – 100шт. - восстановление сварного соединения крепления верхних поясов подкрановых балок к колоннам по ряду Б в осях 1-27 с применением электродуговой сварки (толщина металла 10мм), длина сварочного шва – 4000мм - монтаж крановых троллей (материал угловая равнополочная сталь) – 470м - огрунтовка металлических поверхностей подкрановых балок за один раз грунтовкой ГФ-021 ряд Б – 430 кв.м - окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой два раза ряд Б – 430 кв.м - монтаж новых подкрановых рельс КР-70 с конструкциями для крепления рельс – 156м - рихтовка подкрановых рельс – 156м Машины и механизмы подрядчика. Материалы заказчика. |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий свидетельства и удостоверения установленной формы - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения работ - подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений - подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию: исполнительные чертежи о соответствии выполненных работ этим чертежам, необходимые акты, протоколы замеров и испытаний |  |