СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 32 «Ремонт мягкой кровли в цехах завода».

Прием улучшенных предложений до 23 апреля 2024г.

| Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Компания «Перспектива» г. Златоуст ИНН 7404052092 | ООО «Аквилон» г. Златоуст ИНН 7404048762 | ООО «Гранит» г. Ясный Оренбургской области ИНН 5618012008 | ООО ХК «Регион Билд» г. Златоуст ИНН 7404051733 | ООО «УралСтройСервис» г. Челябинск ИНН 7448214819 |
| Цена выполненных работ, руб. | Прокатный № 3 – 5 100 000,00 руб. без НДС ТрЦ – 2 000 000,00 руб. без НДС КПК – 2 200 000,00руб. без НДС ЦСиП – 2 900 000,00 руб. без НДС ЦГП – 2 900 000,00 руб. без НДС ЭСПЦ № 2 – 8 840 000,00 руб. без НДС ЭСПЦ № 3 – 8 750 000,00 руб. без НДС Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ (по каждому объекту) | Прокатный №3 – 5 083 333,33 руб. без НДС ТрЦ – 1 458 333,33 руб. без НДС КПК – 2 885 300,00руб. без НДС ЦСиП – 2 083 333,33 руб. без НДС ЦГП – 2 250 000,00 руб. без НДС ЭСПЦ №2 – 8 500 000,00 руб. без НДС ЭСПЦ №3 – 7 983 333,33 руб. без НДС Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ (по каждому объекту). | Прокатный № 3 – 5 069 302,39 руб. без НДС ТрЦ – 1 332 454,32 руб. без НДС КПК – 3 098 919,83. без НДС ЭСПЦ № 2 – 9 055 429,20 руб. без НДС ЭСПЦ № 3 – 8 429 507,31 руб. без НДС Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 14 дней с момента подписания актов выполненных работ (по каждому объекту) | ТрЦ – 1 400 000,00 руб. без НДС ЭСПЦ № 2 – 9 700 000,00 руб. без НДС ЭСПЦ № 3 – 8 600 000,00 руб. без НДС Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ | ТрЦ – 1 991 666,67 руб. без НДС ЦСиП – 2 833 333,33 руб. без НДС ЦГП – 2 875 000,00 руб. без НДС ЭСПЦ № 2 – 8 791 666,67 руб. без НДС Предоплата 50% . |
| Срок выполнения работ | Май-август 2024г. | 70 дней по каждому цеху | 01.05.2024-30.07.2024г. с правом досрочного выполнения | ЭСПЦ № 2. ЭСПЦ № 3 – 60 календарных дней, ТрЦ-21 календарный день | ЦГП, ТрЦ-70 рабочих дней, ЦСиП-80 рабочих дней, ЭСПЦ № 2-90 рабочих дней, ЭСПЦ № №-95 рабочих дней |
| Срок предоставления гарантии качества работ. | 60 месяцев | 36 месяцев | 60 месяцев | 60 месяцев | 24 месяца |
| Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| Предмет договора. | Договор подряда на выполнение работ по ремонту мягкой кровли пролета ОЗО прокатного цеха № 3. Состав работ: - очистка поверхности от пыли и грязи – 3000 кв.м - разборка покрытий кровли из рулонных материалов (рубероид) – 3000 кв.м. - устройство кровли битумно-силикатной кровельной мастикой – 3000 кв.м. - уборка и вывоз строительного мусора на свалку – 1,2т. Исходные данные: чертеж № 2963-КМ. Материалы, машины и механизмы подрядчика. Договор подряда на выполнение работ по ремонту мягкой кровли гаража (корпус № 1) транспортного цеха. Состав работ: - очистка поверхности от пыли и грязи – 630 кв.м - разборка покрытий кровли из рулонных материалов – 630 кв.м. - проверка бетонных перекрытий на наличие дефектов, при необходимости их ремонт – 750 кв.м. - ремонт бетонной стяжки (при необходимости) - устройство мягкой кровли– 750 кв.м. - устройство примыканий – 35 пог.м. - устройство прижимных планок – 35 пог.м. - устройство парапетной крышки – 35 пог.м. - уборка и вывоз строительного мусора. Исходные данные: чертеж № 2963-КМ. Материалы, машины и механизмы подрядчика. Договор подряда на выполнение работ по ремонту мягкой кровли пролета УЗЗ-2 участка КПК прокатного цеха № 3. Состав работ: - устройство кровли битумно-силикатной кровельной мастикой – 1800 кв.м. - уборка и вывоз строительного мусора Материалы, машины и механизмы подрядчика. Договор подряда на выполнение работ по ремонту кровельного покрытия из оцинкованного профнастила цеха готовой продукции. Состав работ: - ремонт кровельного покрытия из оцинкованного профнастила с использованием битумно-резиновой мастики для металлической кровли в соответствии со схемой ремонта кровли цеха - демонтаж оцинкованного конька 600х600мм длиной 180м - монтаж оцинкованного конька 600х600мм длиной 180м - уборка и вывоз строительного мусора Материалы, машины и механизмы подрядчика. Договор подряда на выполнение работ по ремонту мягкой кровли подстанции 13 цеха сетей и подстанций. Состав работ приведен в ведомости дефектов № 97. Материалы, машины и механизмы подрядчика. Перед началом работ подрядчик разрабатывает проект производства работ и согласовывает его с заказчиком. Выполнение строительно-монтажных работ и их предъявление к приемке осуществляется в соответствии с требованиями СП, ГОСТов и другой нормативно-технической документации. Подрядчик обязан предоставлять информацию о ходе выполнения работ по требованию заказчика. Материалы, используемые при проведении работ, должны соответствовать действующим на территории РФ санитарным нормам и правилам и сопровождаться паспортами (документами), сертификатами качества. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены заказчик за пять рабочих дней до начала производства работ. Подрядчик при приемке результатов выполненных работ обязан предоставить заказчику акты на скрытые работы и журнал ведения работ. Договор подряда на выполнение работ по ремонту мягкой кровли ЭСПО ЭСПЦ № 2. Состав работ приведен в ведомости объемов работ ЭСПЦ № 2. Материалы, машины и механизмы подрядчика. Перед началом работ подрядчик разрабатывает проект производства работ и согласовывает его с заказчиком. Выполнение строительно-монтажных работ и их предъявление к приемке осуществляется в соответствии с требованиями СП, ГОСТов и другой нормативно-технической документации. Подрядчик обязан предоставлять информацию о ходе выполнения работ по требованию заказчика. Материалы, используемые при проведении работ, должны соответствовать действующим на территории РФ санитарным нормам и правилам и сопровождаться паспортами (документами), сертификатами качества. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены заказчик за пять рабочих дней до начала производства работ. Подрядчик при приемке результатов выполненных работ обязан предоставить заказчику акты на скрытые работы и журнал ведения работ. Договор подряда на выполнение работ по ремонту мягкой кровли ЭСПЦ № 3. Состав работ приведен в ведомости объемов работ ЭСПЦ № 3. Материалы, машины и механизмы подрядчика. |  |  |  |  |
| Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий свидетельства и удостоверения установленной формы - подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений Перед началом работ подрядчик разрабатывает проект производства работ и согласовывает его с заказчиком. Выполнение строительно-монтажных работ и их предъявление к приемке осуществляется в соответствии с требованиями СП, ГОСТов и другой нормативно-технической документации. Подрядчик обязан предоставлять информацию о ходе выполнения работ по требованию заказчика. Материалы, используемые при проведении работ, должны соответствовать действующим на территории РФ санитарным нормам и правилам и сопровождаться паспортами (документами), сертификатами качества. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены заказчик за пять рабочих дней до начала производства работ. Подрядчик при приемке результатов выполненных работ обязан предоставить заказчику акты на скрытые работы и журнал ведения работ. |  |  |  |  |