СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 3 от 30.04.2025г.

Лот № 31 «Капитальный ремонт здания АБК кислородной станции ПСЦ».

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «СК-Урал» г. Златоуст ИНН 7404070743 | ООО «АРДИ» г. Челябинск ИНН 7453330698 | ООО «СПЕЦПРОФРЕМОНТ» г. Златоуст ИНН 7404075163 | ООО «УралЗлатСтрой» г. Златоуст ИНН 7404063979 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 6 083 333,33 руб. без НДС Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. Смета/калькуляция не предоставлена. | 4 682 356,00 руб. без НДС Снижение на 536 251,00 руб. без НДС Предоплата 40%, отсрочка 30 дней, оплата этапов отдельно. Калькуляция предоставлена. | 2 097 000,00 руб. без НДС Снижение на 1 070 000,00 руб. без НДС Дополнительное снижение на 50 000,00 руб. без НДС. Дополнительное снижение на 53 000,00 руб. без НДС. Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. Смета/калькуляция не предоставлена. | 1 999 000,00 руб. без НДС Снижение на 343 660,00 руб. без НДС Дополнительное снижение на16 340,00 руб. без НДС. Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. Смета/калькуляция не предоставлена. |
| 2. | Срок выполнения работ | 31.08.2025г. | Кровля 60 дней, отделка 60 дней | 31.08.2025г. | 55 рабочих дней с возможностью досрочного завершения работ |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 36 месяцев | 12 месяцев | 36 месяцев | 36 месяцев |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту здания АБК кислородной станции паросилового цеха. Состав работ: - ремонт кровли АБК кислородной станции: подготовка основания под кровельное покрытие – 400 кв.м. укладка кровельного покрытия мембранного типа – 400 кв.м. - ремонт внутренних помещений в соответствии с ведомостью дефектов № 23-4. Машины, механизмы и материалы подрядчика. |  |  |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - входной контроль качества материалов осуществляется силами подрядчика, не допускается использовать материалы с технологическими дефектами - при выполнении работ подрядчик обязан соблюдать действующие на территории Челябинской области административные требования в области строительства и требования охраны труда - после завершения работ провести все требуемые согласования и приемо-сдаточные работы с оформлением соответствующих документов (исполнительной документации), позволяющих приступить к эксплуатации объекта. |  |  |  |